Arbejde under deadline

Tidslinjen, som fremgår af gruppens deadlines på milepælene [BILAG X], viser at gruppen ikke har arbejdet ud fra en fremadrettet tidsplan, men har i stedet brugt milepæle og sprints, for hele tiden at have et element i projektet at kunne gå i gang med.

Visse opgaver i projektet blev vægtet anderledes end andre, det kunne være som opsætningen af MVC strukturen, der skulle på plads før applikationen kunne begynde at tage form. [Sprint 1]

andre opgaver kunne tage længere tid end forventet, da det f.eks. kunne være en større udfordring end som så at få i implementeret funktionerne rigtigt. Som det blev erfaret var det en mindre udfordring at udveksle data mellem klient og server. [Christian tekniske udfordringer]

Da gruppen arbejde med et projekt der omfattede emner og kodning som der kun var minimalt kendskab til, var der en tendens til at der ofte dukkede nye og uforudsigelige elementer op i projektet, hvilket betød at der ofte måtte skubbes lidt til allerede eksisterende opgaver for at få styr på de nyopdagede problemer.